АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           

от 18 апреля 2017 г. № 44
О  подготовке объектов жилищно -коммунального

хозяйства и социальной сферы Репецкого сельсовета Мантуровского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

           В целях выполнения Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов Администрация Репецкого сельсовета Мантуровского района постановляет:

      1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Репецкого сельсовета Мантуровского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и утвердить его прилагаемый состав (Приложение №1).

  2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Репецкого сельсовета Мантуровского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018годов (Приложение №2).

   3. Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов  соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов – 15 сентября 2017 года.

     4. Руководителю МКУК «Репецкий сельский Дом культуры» Мантуровского района Курской области:

  4.1. разработать и предоставить в администрацию  Репецкого сельсовета Мантуровского района в срок до 01.05.2017 планы-графики мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне- зимний период 2017-2018 годов (далее - планы-графики), считая первоочередными задачами:

      4.1.1.обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов;

      4.1.2.замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения;

      4.1.3.ревизию и замену отсекающей и секционирующей запорной арматуры;

   4.2.предоставлять в комиссию копии паспортов готовности учреждений к эксплуатации в осенне-зимних условиях, а также производить заполнение тепловых систем зданий по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 10.09.2016.

     5. Начальнику отдела учета и отчетности- главному бухгалтеру  Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района Бакшеевой Н.П. направлять строго по целевому назначению средства местного бюджета, предусмотренные на финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018годов.

     6. Предусмотреть в бюджете 2017 года средства на 100% оплату текущих платежей за получаемые  топливно –энергетические ресурсы.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

      8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Репецкого сельсовета

Мантуровского района                                             Ю.В.Бакланов 

                                                                                 Приложение № 1                 

  к постановлению Администрации

                                                                                          Репецкого сельсовета                     



                                                Мантуровского района                   

                                 от 18 апреля  2017 года № 44      

Состав

Штаба по  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  Репецкого сельсовета Мантуровского района к работе в осенне-зимний период  2017-2018 годов

      1. Бакланов Ю.В.    –  Глава Репецкого сельсовета Мантуровского района.

      2. Хмелевской А.И.   –  директор МКУ «ОДА Репецкого сельсовета»  Мантуровского района.

      3.   Бакшеева Н.П.   –   начальник  отдела  учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района.

     4.   Антоненко Т.И.    –  начальник отдела по делопроизводству и работе с территориями Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района.

      5.   Золотых Н.В. - депутат  Репецкого сельсовета Мантуровского района

Приложение № 2                 

 к постановлению Администрации

                                                                                    Репецкого сельсовета                     



                                          Мантуровского района                   

                                                                               от 18 апреля  2017 года № 44        

План

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения

	1
	Обеспечение выполнения программы реконструкции и ремонта объектов ЖКХ  Репецкого сельсовета Мантуровского района на 2017 год
	Глава  Репецкого сельсовета Мантуровского района
	До 

15 сентября 2017 г.

	2.
	Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату учреждениями Репецкого сельсовета Мантуровского района текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг
	Руководители учреждений
	постоянно

	3.
	Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно-энергетических ресурсов
	Начальник  отдела  учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района

	Постоянно



	4.
	Обеспечение проведения комиссионных проверок объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения  конкретных объемов работ по подготовке к зиме
	Глава  Репецкого сельсовета Мантуровского района
	До 15 мая 2017 г.

	5.
	Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищно-коммунального назначения с последующим представлением в Администрацию Мантуровского района
	Администрация 

 Репецкого сельсовета Мантуровского района
	До 27.05.2017г.

	6.
	Представление в районный штаб по подготовке ЖКХ информации о ходе выполнения комплекса намеченных мероприятий
	Администрация 

 Репецкого сельсовета Мантуровского района
	Ежемесячно, до 10 числа


